Liste des tâches

Jeu 2D de parcours mathématique — Module IA (CE1 et CE2)

# Semaine 1 — Cadrage et fondations

## Analyse du contenu pédagogique

☑  Étendre l'analyse (extraction + appariement question/correction) à l'ensemble des fichiers CE1 et CE2

☑  Vérifier sur un échantillon plus large que la structure à 3 niveaux (Activité 1 / Activité 2 / pratique autonome) se confirme

☑  Identifier et lister les patterns de calcul et d'exercices à trous réutilisables pour la génération

## Conception technique

☑  Définir le format de données JSON pour un exercice (énoncé, réponse, niveau scolaire, niveau de résolution, type)

☑  Choisir la stack technique du prototype web : FastAPI + Gemini 2.5 Flash (tuteur IA) + JSON en fichiers, frontend HTML/JS vanilla

☑  Coder un premier générateur procédural sur un échantillon de fichiers CE1/CE2

☑  Générer les 3 variantes de présentation (guidé / semi-guidé / autonome) pour ce même échantillon

☑  Mettre en place le tuteur IA (chat d'aide ancré sur les etapes_methode, via l'API Gemini)

# Semaine 2 — Génération et évaluation

## Génération de contenu

☑  Généraliser le générateur procédural à l'ensemble du contenu CE1 et CE2 (calcul, exercices à trous)

☑  Mettre en place la génération assistée par LLM pour les problèmes narratifs (few-shot à partir du corpus réel)

☑  Produire les 3 niveaux de résolution pour chaque exercice généré

## Évaluation et progression

☑  Développer le module d'évaluation automatique des réponses

☑  Implémenter la logique de progression entre les 3 niveaux de résolution au sein d'une étape

☑  Implémenter la logique de progression d'une étape à l'autre sur la carte

☑  Tester le pipeline complet (génération → réponse → évaluation → progression) en ligne de commande

# Semaine 3 — Prototype jouable et livraison

## Prototype web

- Construire l'interface de la carte 2D (chemins, étapes, zones à débloquer)

- Connecter l'interface au module IA (affichage de l'exercice, saisie de réponse, feedback)

- Intégrer le déblocage de zones selon la progression de l'élève

## Tests et documentation

- Tester le parcours complet de bout en bout avec plusieurs profils d'élèves simulés

- Documenter le format d'échange de données prévu pour une future intégration au moteur 3D/VR

- Rédiger le rapport de stage

- Préparer la démonstration à l'équipe

Cases à cocher directement dans Word en cliquant sur ☐, ou à imprimer.