Note de cadrage

Jeu 2D de parcours mathématique — Module IA (CE1 et CE2)

| Stagiaire | Mohammed Ahouzi |
| --- | --- |
| Date | 15 juillet 2026 |
| Contexte | Ministère de l'Éducation — projet d'univers 3D/VR pour élèves |
| Statut | Orientation validée avec l'encadrant : jeu 2D, structure à 3 niveaux, focus CE1-CE2 |

# Contexte

Le projet vise à offrir aux élèves un environnement virtuel (casque VR) dans lequel ils parcourent une carte et rencontrent des exercices de mathématiques. Selon la qualité de leurs réponses, l'accès à de nouvelles zones de la carte ainsi que des récompenses sont débloqués. Le volet 3D/VR est développé par un autre stagiaire de l'équipe ; ce document cadre ma contribution sur le module intelligence artificielle.

Suite à un point avec l'encadrant, le concept a été précisé et validé : un jeu 2D avec un parcours sur une carte, structuré en chemins et en étapes. À chaque étape, l'élève doit résoudre un problème pour progresser. L'encadrant a également demandé de me concentrer, dans un premier temps, sur les niveaux CE1 et CE2.

# Ce que l'analyse du contenu pédagogique a confirmé

L'encadrant a signalé l'existence, dans les PowerPoint, d'une section de modélisation avec 3 niveaux de résolution d'exercice. Ce point a été vérifié directement sur le contenu réel (fichiers PowerPoint CE1 et CE2) plutôt que supposé.

Le cours suit une trame en 4 phases : modélisation (le professeur démontre) → pratique guidée, elle-même composée de 3 activités à scaffolding décroissant → pratique autonome → clôture. Les 3 niveaux de résolution identifiés par l'encadrant correspondent à des moments précis et repérables de cette trame :

| Niveau | Ce que voit l'élève | Source dans le contenu |
| --- | --- | --- |
| 1. Guidé | Méthode du professeur affichée en permanence pendant que l'élève résout (étapes numérotées visibles à l'écran) | Correspond à l'« Activité 1 » de la pratique guidée dans le PowerPoint (ex. méthode en 2 étapes pour 45 × 10) |
| 2. Semi-guidé | L'élève ne voit que l'énoncé, sans la méthode affichée ; correction collective ensuite | Correspond à l'« Activité 2 » de la pratique guidée (ex. 76 × 10 = …) |
| 3. Autonome | L'élève résout seul, sans aide affichée ; c'est la phase intitulée « réalise seul(e) » dans le PowerPoint | Phase dédiée et distincte dans le PowerPoint, après la pratique guidée |

Cette structure a été vérifiée identique dans les fichiers CE1 (MATH_N1_P4_SEM1_S1.pptx) et CE2 (MATH_N2_P4_SEM1_S1.pptx), ce qui indique qu'elle est probablement généralisable à l'ensemble du contenu de ces deux niveaux.

# Périmètre proposé

## Concept de jeu

- Carte 2D avec un parcours composé de chemins et d'étapes

- À chaque étape, l'élève doit résoudre un ou plusieurs problèmes de mathématiques pour débloquer la suite du parcours

- Chaque problème est proposé selon les 3 niveaux de résolution identifiés (guidé → semi-guidé → autonome), reproduisant la progression pédagogique réelle du programme

## Module IA

- Génération de questions de mathématiques adaptées au CE1 et au CE2, à partir des patterns réels du contenu fourni

- Génération des 3 variantes de présentation d'un même exercice (avec méthode affichée / question seule / sans aide)

- Évaluation automatique des réponses des élèves

- Logique de progression : passage au niveau de résolution suivant ou à l'étape suivante selon la performance

- Prototype web jouable (carte 2D, chemins, étapes, déblocage de zones)

# Livrable et échéancier proposés

- Semaine 1 : format de données pour un exercice (énoncé, réponse, niveau de résolution, type), premier générateur de variantes sur un échantillon CE1/CE2, choix technique du prototype web

- Semaine 2 : génération à plus grande échelle sur CE1 et CE2, module d'évaluation automatique, logique de progression entre les 3 niveaux de résolution et entre les étapes de la carte

- Semaine 3 : prototype jouable (carte 2D, chemins, étapes, déblocage), tests de bout en bout, documentation du format d'échange pour le moteur 3D, rapport et démonstration à l'équipe

# Questions à valider avec le superviseur

- L'ordre de présentation des 3 niveaux au sein d'une étape de jeu : suit-on l'ordre pédagogique du PowerPoint (guidé → semi-guidé → autonome), ou l'élève doit-il d'abord tenter seul avant de recevoir de l'aide en cas d'échec ?

- Le stagiaire qui travaille sur le moteur 3D/VR — quel format d'échange de données est prévu entre ce module et le mien ?

- Quel est le format de livrable attendu en fin de stage (prototype, rapport, présentation) ?

# Pourquoi cette approche

Ce périmètre traduit directement les décisions prises avec l'encadrant (concept de jeu, structure à 3 niveaux, focus CE1-CE2) en plan de travail concret, et s'appuie sur une vérification factuelle de la structure à 3 niveaux dans le contenu réel plutôt que sur la description initiale de mémoire. Se concentrer sur 2 niveaux scolaires permet de livrer un prototype complet et démontrable en 3 semaines, avec une marge d'extension claire vers CE3-CE6 par la suite.